Projet PostBac Récapitulatif des taches

Le projet est disponible sur github : https://github.com/gtandu/postbac
Il faudra que vous nous envoyez vos identifiant github pour qu'on puisse vous ajouter au projet (des mises à jour ont déjà été faite).

Je vous ai fait un récapitulatif de toutes les taches qu'il reste à faire, merci d'indiquer qu'elle tache vous allez effectuer

Base de données

- Reconfiguration de la base de données : avec des tables et des vues. Fait Karine
- Faire en sorte que chaque étudiant ayant une moyenne = NULL ne soit pas traiter → faire une fonction. Fait Karine
- Rajouter une colonne dans les tables des étudiants « atraiterFI-atraiterFA » (pour l'id du prof qui traitera le dossier) En cours Karine
- Faire les schémas de la base de données (schéma des tables et dépendances)
- Faire en sorte que l'intégration des bases ne fasse qu'une seule fois (au chargement de la page d'identification)

Identification
  - Faire des vérifications sur les champs « identifiant » et « mot de passe » en JavaScript c'est à dire avant que les requêtes SQL ne s'envoie au serveur : « mot de passe incorrect » ou « identifiant incorrect ». Fait Glodie
  - Pour le checkbox « se souvenir de moi » : faire en sorte que cette action fonctionne ou alors l'enlever. Fait Karine (enlever)
  - Prévoir un lien « mot de passe oublier », qui donne accès à un formulaire avec un champ email et identifiant qui permet le renvoie du mot de passe à l'utilisateur concerné. Fait Karine
  - Suppression de la colonne ID et remplacer par la colonne Login. Fait Glodie
Menu :

  - Rajouter un onglet « Mon profil » permettant aux utilisateurs de changer leur données personnel (mdp, identifiant) : sous forme de formulaire pré-rempli. En cours Glodie
  - Faire en sorte que l'onglet actif soit identifié.

CSS :
  - Vérifier que la mise en page du site web soit la même sur tous les navigateurs et écrans (tests).

Accueil/Home :

  - Enlever le bouton Importer (l'importation se fera automatiquement) Fait Glodie
  - Qu'allons-nous mettre dans la page Home ? Si idée trouvé : mettre en place la page d'accueil, sinon enlever la page d'accueil. Fait Karine (onglet enlevé pour l'instant)

Listes Etudiants :

  - Les colonnes du tableau étudiant Alternance: rajouter une colonne pour les options du Baccalauréat Fait Karine et une autre qui indique si l'élève a postulé dans les deux filières, si Oui celui-ci ne devra s 'afficher que dans le tableau « Filière alternance ». pour se faire : une vue « EtudianFIFA » a été créé : faire en sorte que tous les élèves de cette vue ai leur colonne à TRUE (ou petite image check).
  - Les colonnes du tableau étudiant Initial : rajouter une colonne pour les options des Baccalauréat Fait Karine, supprimé de la liste les élèves ayant postulé en alternance.
  - Les filtres : Créer les filtre permettant le tri des élèves :
            - Filière
            - Moyenne
- Ceux qui ont postulé dans les deux (juste pour la liste alternance)
            - Prévoir un filtre (input texte ou menu déroulant) qui sélectionne automatiquement les élève (par 10-15-20, etc. …).
  - Crée des liens pour accéder à des pages différentes (suivant, précédent, 1, 2, 3, etc. …).

Côté Administrateur :

Espace Enseignant :
  - Rendre les boutons « modifier » et « supprimer » cliquable et fonctionnel :
    - Modifier : ce bouton doit revenir sur le formulaire « ajouter enseignant » avec les informations initial pré-rempli, une fois la modification effectuer une fonction devra mettre à jour les données dans la base de donnée (table identification).
    - Supprimer : ce bouton permettra la suppression d'un enseignant dans la base de donnée.
    - Création login aléatoire et filtrage des doublons. Fait Glodie

Dossier à Traiter :
  - Permettre l'affectation des élèves sélectionné aux enseignants du menu déroulant, et faire en sorte que ses élèves soit affectés en permanence, Idée : Rajouter une colonne dans la tables des étudiants à traiter afin qu'on puisse leurs affecté l'id du prof concerné. En cours Karine
  - Faire en sorte que quand on accède directement a « Dossier à traiter » (clique direct sur l'onglet) on puisse sélectionner via le menu déroulant les enseignants : ce qui affichera un tableau avec les élèves déjà affectés à celui-ci (cela permettra à l'admin de voir où il en est).
  - Concernant les colonnes du tableau des étudiants déjà affecté (dans « dossier à traiter ») : Nom, Prénom, numéro, moyenne, bac, option, bonus/malus, avis CE.
  - Les filtres de liste étudiant devront être aussi possibles dans cet onglet.

Côté Enseignants:

Espace Enseignant :
  - Tableau enseignants : la colonne nom affiche l'id, il faut qu'elle affiche le Nom. Fait Glodie

Dossier à Traiter :
  - Pour chaque session d'enseignant : affichage dans un tableau des élèves qui leurs ont été affectés par l'administrateur.
  - Forme du tableau : Nom, Prénom, Numéro, Moyenne, Bac, option, Bonus/malus, avis CE, champs pour la saisie des bonus/malus (dossier, lettre motivation, etc...)
  - faire en sorte que les bonus/malus saisie par l'enseignant soient enregistré et pré-rempli même si celui-ci n'a pas fini tous ses saisies.
  - Mettre en lien le nom ou le prénom qui permettra l'accès au dossier du candidat dans post bac (url fourni par Gérard).
  - Création d'un bouton validation définitif qui récapitulera la saisie de tous les dossiers, une fois le bouton cliqué les bonus/malus seront affecté dans la base de données permettant un nouveau classement.

A faire en plus :

- Calcul de la moyenne des bonus et malus affecté en tout pour voir rééquilibré le classement final en affectant au quart sélectionné la moyenne des bonus et au quart refusé la moyenne des malus.